## 导购网运营计划

### 第一阶段：申请公司和网站

时间：3月2日 - 3月5日

需要支持：3000元/年的服务器费用，购买域名1000元/年。

总共：4000元。

**主要工作内容及步骤：**

1. 申请公司(也许会需要)。
2. 签合同的一些细节问题。
3. 申请阿里妈妈淘宝客会员。
4. 购买服务器和域名。

**具体工作细则：**

3. 申请阿里妈妈淘宝客会员。

1. 银行账户开户，注册支付宝绑定银行账户。
2. 申请淘宝客会员加入阿里妈妈平台。
3. 购买服务器和域名。

1) 在阿里云购买服务器1年使用期、购买域名和备案。

### 第二阶段：正式投入运营

**时间：3月5日 - 4月1日**

需要支持：

1. 后台（9000元）和前端网站（6000元）外包开发费用总计1.5万元。
2. QQ空间Web应用开发费用4000：

共计：19000元。

达成目标：3000元月营业额。

**主要工作内容及步骤：**

1. 编写项目开发需求文档。

2. 与设计外包商协调网站页面，并制作出第一版网站页面、后台系统开发。

3. 策划网站开业活动，确定主推单品及单品活动。

4. 调整推广工具，前期搜索引擎网站优化、百度、QQ、微博等。

5. 运维人员培训，工作流程。

6. 春季主推货品规划。

具体工作细则：

1. 编写项目开发需求文档。

1) 定制开发计划，编写需求文档。

2) 寻找网站外包开发者。

3) 编写系统测试用例。

2. 与设计外包商协调网站页面，并制作出第一版网站页面、后台系统开发。

1) 与设计/开发外包商协商网站页面设计、后台系统的开发。

2) 跟进项目进度，测试和把关验收项目质量。

3) 系统BUG修复。

1. 调整推广工具，前期搜索引擎网站优化、百度、QQ、微博等。

1）腾讯开发平台申请应用开发者，开发QQ空间应用Web页面，应用接入腾讯开放平台并上线后，可在QQ空间、朋友网、微博、3366等多个平台显示。详解链接：<http://open.qq.com/>

2) 搜索引擎网站优化，资料《seo基础知识培训手册》

3)

### 第三阶段：网站过渡阶段

### 第四阶段：成熟阶段

## 部门架构

## 部门组建及人数